|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **卷 号** |  | | **卷内编号** |  | | **密 级** |  |   美食分析平台需求 |
| 分 类:  <模板>  使用者:  <项目管理部>  文档编号：  HD-PMC-305  四川华迪信息技术有限公司 | 例会纪要  项 目 承 担 部 门：第10组  撰 写 人（签名）：贾世华  完 成 日 期：2024/07/13  本文档 使 用部门： □主管领导 ☑项目组  □客户（市场） □维护人员 □用户  评审负责人（签名）：  会 议 日 期：2024年07月13日 |
| 华迪标志 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2024年7月13日 | **时间**  **Time** | 21：00 | **地点**  **ADD.** | 509 |
| **主题： 完成详细计划说明书** | | | | | |
| **主持人：贾世华**  **出席者： 刘书豪、王泽宇、曹书阳** | | | | | |
| **工作计划** | | **完成情况** | | **问题及解决方案** | |
| (1)分工概述：  项目经理 陈思屹  编码人员 杨益铭  需求分析 陈思屹  杨益铭、李秋池、夏侨志、罗元杨  系统分析 罗元杨  界面开发 李秋池数据库设计 杨益铭配置管理 夏侨志软件测试 夏侨志  (2) 先启阶段各成员分工如下：李秋池负责配置管理；需求分析由杨益铭、夏侨志、罗元杨共同负责；陈思屹负责项目计划和项目管理  (3) 李秋池负责《配置管理计划》的书写，说明产品生命周期中将执行的所有与配置管理相关的活动。绘制《软件需求规约》中的流程图（20%）  （4）杨益铭负责完成《软件需求规约》中领导用户功能模块，并设计项目用例，绘制各功能的状态图（20%）  （5）夏侨志负责完成《软件需求规约》中学生用户功能模块，并设计项目用例，绘制各功能的状态图（20%）  （6）罗元杨负责完成《软件需求规约》中领导用户功能模块，并设计项目用例，绘制各功能的状态图（20%）  （7）陈思屹负责完成《项目开发计划》《甘特图》《日/周例会纪要》《项目问题跟踪表》，完成阶段评审（20%） | | (1) 李秋池负责《配置管理计划》的书写，说明产品生命周期中将执行的所有与配置管理相关的活动。绘制《软件需求规约》中流程图的绘制。完成度80%。  (2) 杨益铭负责完成《软件需求规约》中领导用户功能模块，并设计项目用例，绘制各功能的流程图。完成度80%。  (3) 王建宏负责详细计划说明书里的需求概述，以及程序描述中会诊管理系统模块，并绘制各功能的流程图，完成度80%  (4) 夏侨志负责完成《软件需求规约》中学生用户功能模块，并设计项目用例，绘制各功能的流程图。完成度80%。  （5）罗元杨负责完成《软件需求规约》中领导用户功能模块，并设计项目用例，绘制各功能的流程图。完成度80%  （6）陈思屹负责完成《项目开发计划》《甘特图》《日/周例会纪要》跟踪组员项目过程中产生的问题，完成阶段评审。完成度80% | | 问题1：各小组成员进度不统一  问题1解决办法：开会集中讨论同学们分析需求时遇到的问题，逐个解决，提前完成的同学帮助下有困难的同学 | |

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 陈思屹 | 项目经理 |  |  |  |
| 2 | 杨益铭 | 系统工程师 |  |  |  |
| 3 | 李秋池 | 界面设计师 |  |  |  |
| 4 | 夏侨志 | 测试工程师 |  |  |  |
| 5 | 罗元杨 | 系统分析师 |  |  |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |